**ПРОЕКТ**

Муниципальное образование «поселок Кшенский»

Советского района Курской области

**Муниципальная программа муниципального образования «поселок Кшенский»**

**Советского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы»**

Утверждена Постановлением Администрации поселка Кшенский Советского района Курской области от 14 декабря 2017 года № 351

(в редакции постановлений № 85 от 30.03.2018 года, № 159 от 22 августа 2018 года, № 115 от 06 мая 2019 года, № от 17.02.2020 года)

Сроки и этапы реализации программы: 2018 – 2024 годы,

Программа реализуется в один этап

п.Кшенский

2017 год

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». |
| Заказчик Программы | Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области |
| Участники Программы | Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1:  «Увековечение памяти погибших на территории поселка Кшенский Советского района Курской области при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» |
| Цель Программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселка Кшенский, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселка Кшенский, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Кшенский. |
| Целевые индикаторы  и показатели Программы | - доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;  - доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий;  - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;  - количество благоустроенных дворовых территорий;  - количество благоустроенных общественных территорий; |
| Сроки реализации  Программы | 2018 - 2024 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселка Кшенский;  - благоустройство наиболее посещаемых территорий муниципального образования «поселок Кшенский»;  - обустройство мест захоронения погибших при защите Отечества;  - восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений;  - нанесение недостающих воинских званий, фамилий и инициалов на мемориальные сооружения воинских захоронений |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы – 10537,102 тыс. руб., в том числе:  - по годам реализации:  2018 год – 2 267,2 тыс. руб.;  2019 год – 3 069,902 тыс. руб.;  2020 год – 4 500 тыс. руб.;  2021 год – 700 тыс. руб.;  2022 год – тыс. руб.;  2023 год – тыс. руб.;  2024 год – тыс. руб.  По источникам финансирования:  - федеральный бюджет - 4 562,97148 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год – 1 775,93448 тыс. руб.;  2019 год – 2 787,037 тыс. руб.;  2020 год – тыс. руб.;  2021 год – тыс. руб.;  2022 год – тыс. руб.  2023 год – тыс. руб.;  2024 год – тыс. руб.  - бюджет Курской области - 322,24852 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год – 265,36952 тыс. руб.;  2019 год – 56,879 тыс. руб.;  2020 год – тыс. руб.;  2021 год – тыс. руб.;  2022 год – тыс. руб.  2023 год – тыс. руб.;  2024 год – тыс. руб.  - [бюджет](garantF1://5659555.0) поселка Кшенский – 1 425,896 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год – 225,896 тыс. руб.;  2019 год – 225,986 тыс. руб.;  2020 год – 300 тыс. руб.;  2021 год – 300 тыс. руб.;  2022 год – 300 тыс. руб.  2023 год – 300 тыс. руб.;  2024 год – 300 тыс. руб.  - внебюджетные источники:  2018 год – 1167,08 тыс. руб.;  2019 год – 0 тыс. руб.;  2020 год – 0 тыс. руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022 год – 0 тыс. руб.  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые  результаты реализации  Программы | В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:  1. Увеличение количества, площади и доли благоустроенных дворовых территорий муниципального образования «поселок Кшенский».  2. Увеличение количества, площади и доли благоустроенных территорий общего пользования муниципального образования «поселок Кшенский».  3. Увеличение количества, площади и доли благоустроенных территорий, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.  4. Увеличение количества, площади и доли благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки.  5. Соответствие территорий общего пользования муниципального образования «поселок Кшенский» критериям:  - безопасность – установка систем освещения и видеонаблюдения;  - комфорт – обеспечение всестороннего доступа на личном, общественном транспорте, велосипеде, инвалидной коляске и пешком;  - экологичность – наличие зеленых насаждений, развитие велосипедной инфраструктуры (дорожки, станции проката);  - идентичность – сохранение и развитие исторической застройки в центре;  - разнообразие – возможность выбора места отдыха.  6. Восстановление 5 воинских захоронений\*  7. Нанесение на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения 612 имени погибших при защите Отечества\*  установка 5 мемориальных знаков\*  \* показатель подлежит актуализации по мере выявления новых данных об объектах увековечения памяти погибших при защите Отечества, расположенных на территории поселка Кшенский и нуждающихся в проведении восстановления (ремонта, реставрации, благоустройства) |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области |

**1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области**

Природно-климатические условия муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области, его географическое положение и рельеф создают благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории, развитию инженерной инфраструктуры населенного пункта.

В поселке Кшенский имеется 40 многоквартирных домов. В 37 многоквартирных домах имеются придомовые территории, которые являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодекса РФ, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки поселка Кшенский многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

В рамках программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2017 год» проведены работы по благоустройству 6 придомовых территорий, исходя из минимального перечня работ.

По остальным МКД благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

В результате морального и физического износа происходит дальнейшее разрушение имеющихся объектов: тротуаров, детских площадок, малых архитектурных форм, озеленения территории. Подавляющее число наиболее посещаемых территорий в поселке Кшенский требуют благоустройства. Так, например, на проспекте им.В.М.Клыкова, в центральном парке поселка Кшенский необходимо отремонтировать пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы, отремонтировать освещение. Другие общественные территории также требуют ремонта.

Таким образом, в настоящее время благоустройство и территорий общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовых территорий не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- ремонт автомобильных проездов;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение;

- установка детских и спортивных площадок;

- иные виды работ.

Отсутствие в бюджете поселка Кшенский в достаточном объеме средств не позволяет в полной мере реализовать полномочия по благоустройству мест общего пользования в границах муниципального образования, в том числе осуществлять строительство новых или модернизировать существующие объекты.

В рамках программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2017 год» благоустроена одна общественная территория – стадион поселка Кшенский по ул.Заводская. Однако, остаются нерешенными проблемы благоустройства как минимум еще 7 общественных пространств.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселка с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы» (далее – муниципальная программа).

Решение отмеченных проблем будет осуществляться путем реализации программно-целевых мероприятий, направленных на:

- благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (благоустройство парков/скверов/бульваров, устройство или реконструкция детских площадок, благоустройство территории возле общественного здания, благоустройство территории вокруг памятника, реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице и др.);

- ремонт дворовых территорий и проездов к ним (с выполнением работ по установке малых архитектурных форм, освещения, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых.)

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы» утвержденным постановлением Администрации поселка Кшенский от 08.08.2017 года № 229 и Положением об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории поселка Кшенский, утвержденным постановлением Администрации поселка Кшенский от 06.03.2017 года № 229;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории поселка Кшенский на 2018 - 2024 годы, утвержденным постановлением Администрации поселка Кшенский от 08.08.2017 года № 231;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования поселка Кшенский, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования поселка Кшенский, подлежащей обязательному благоустройству на 2018 - 2024 годы, утвержденным постановлением Администрации поселка Кшенский от 08.08.2017 года № 230.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, а также территорий общего пользования осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Одной из проблемой в поселке является благоустройство территорий, зданий и сооружений, принадлежащих гражданам и юридическим лицам. Программой предусмотрено заключение соглашений о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств вышеуказанных лиц.

В целях организации процесса комплексного благоустройства по результатам оценки текущего состояния сферы благоустройства в поселке Кшенский, составлены итоговые документы, содержащие инвентаризационные данные об общественных и дворовых территориях и расположенных на них элементах (паспорта благоустройства территорий), которые позволят оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и т.д.). Паспорта разработаны по результатам натурного обследования территорий и расположенных на ней элементов в соответствии с требованиями, установленными правовыми актами Курской области и Администрации поселка Кшенский.

Муниципальное образование «поселок Кшенский» Советского района Курской области вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование «поселок Кшенский» Советского района Курской области вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц создана общественная комиссия.

Информирование граждан осуществляется путем проведения информационно-разъяснительных работ, размещения материалов в печатных и электронных средствах массовой информации.

Информация о реализации муниципальной программы размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений (муниципальных контрактов) на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений (муниципальных контрактов) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупки (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

**2. Приоритеты муниципальной политики благоустройства, цели и задачи муниципальной программы, формулировка целей и постановка задач программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства определены паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденном президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5), [Концепцией](consultantplus://offline/ref=0F4B942D041163B5A5ADE41572E47D98DC71CF09366DD481114F691DEF4B6C748B946888C573246Dg8fCN) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Приоритетами муниципальной политики в области благоустройства городской среды являются:

- обеспечение надлежащего содержания и благоустройства общественных и дворовых территорий;

- обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и элементов благоустройства городских территорий;

- создание новых общественных территорий, объектов и элементов благоустройства;

- создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории поселка Кшенский;

- повышение комфортности условий проживания, в том числе обеспечение доступности городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения;

- формирование городской среды, сочетающей современное жилищное строительство и историко-архитектурное прошлое, обеспечивающей комфорт и безопасность проживания, заинтересованность жителей вкладывать свои ресурсы и силы в свой город и связывать собственное благополучие с развитием поселка Кшенский.

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселка Кшенский, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселка Кшенский, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Кшенский.

**3. Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки ее реализации.**

Благоустройство качественно характеризует условия проживания людей и степень комфортности жилья, влияет на формирование культуры быта.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки, территорий, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Реализация муниципальной программы приведет к созданию современной среды обитания и жизнедеятельности населения, сложится качественно новый уровень состояния сферы благоустройства.

Результатом реализации муниципальной программы является:

1) увеличение количества, площади и доли благоустроенных дворовых территорий муниципального образования «поселок Кшенский»;

2) увеличение количества, площади и доли благоустроенных территорий общего пользования муниципального образования «поселок Кшенский»;

3) увеличение количества, площади и доли благоустроенных территорий, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;

4) увеличение количества, площади и доли благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки;

5) соответствие территорий общего пользования муниципального образования «поселок Кшенский» критериям:

- безопасность – установка систем освещения и видеонаблюдения;

- комфорт – обеспечение всестороннего доступа на личном, общественном транспорте, велосипеде, инвалидной коляске и пешком;

- экологичность – наличие зеленых насаждений, развитие велосипедной инфраструктуры (дорожки, станции проката);

- идентичность – сохранение и развитие исторической застройки в центре;

- разнообразие – возможность выбора места отдыха.

Реализация муниципальной программы позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития поселка Кшенский:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства территорий, развитие туризма);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

- социальные (увеличение пешеходных потоков, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и т.д.).

Анализ современного состояния сферы благоустройства показывает, что вопросы благоустройства являются наиболее значимыми для жителей поселка Кшенский и требуют наиболее пристального внимания. Современные приоритеты ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. Жители поселка Кшенский ожидают безопасности, комфорта, функциональности и эстетики всей территории города.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение рисков, которые могут привести к изменению сроков и препятствовать достижению планируемых результатов.

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом областного и городского бюджетов и возможностью невыполнения обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной и муниципальных программ, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программ и т. д.

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов – обеспечение контрактов;

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.

Ожидаемым конечным результатом программы является достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в Приложении 1.

Срок реализации Программы – 2018 - 2024 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

**4. Особенности формирования муниципальной программы**

В соответствии с методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 № 691/пр, муниципальная программа предусматривает следующие сведения:

а) адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). При этом к заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

д) проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

При формировании муниципальной программы осуществляются следующие мероприятия:

а) выявление реальных потребностей различных групп населения;

б) проведение градостроительного анализа, осуществляемого путем привлечения профессиональных экспертов в области городской среды, а также обсуждение органами местного самоуправления с привлечением экспертов и заинтересованных лиц из числа представителей общественности и хозяйствующих субъектов;

в) анализ текущего состояния территории муниципального образования: проведение инвентаризации и составление документов (в том числе в электронном виде), описывающих все объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования, их техническое состояние, типологизацию указанных объектов, а также структуру собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства (по видам собственности));

г) описание существующих проблем на основании проведенного анализа, предложение по их решению, систематизированные в проект адресного перечня территорий, на которых будут создаваться благоустроенные общественные пространства;

д) проведение общественного обсуждения разработанного перечня общественных пространств и организация приема предложений по дополнению указанного списка от заинтересованных лиц;

При формировании муниципальной программы в первоочередном порядке включаются все возможные действия по повышению качества городской среды, не требующие специального финансирования, как например ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработку правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т.д. При этом под качеством городской среды понимается комплексная характеристика городской территории и ее частей, характеризующая уровень комфорта повседневной городской жизни для различных слоев населения.

**5. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы**

Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из:

наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации муниципальной программы;

охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень показателей и индикаторов программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя и/или индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие сферы благоустройства.

Показатели и индикаторы программы являются интегральными (синтезированными), достижение которых обеспечивается путем выполнения (реализации) всех подпрограмм муниципальной программы.

Целевые показатели (индикаторы) программы рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, целям и задачам программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий |
| Единица измерения | Процент |
| Определение показателя | Показатель характеризует долю полностью благоустроенных дворовых территорий |
| Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется отношением количества дворовых территорий, полностью благоустроенных в течение отчетного года, к общему количеству дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году.  Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| Наименование показателя | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |
| Единица измерения | Процент |
| Определение показателя | Показатель характеризует долю реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий |
| Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется отношением количества реализованных в течение отчетного года комплексных проектов благоустройства общественных территорий, к общему количеству общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году.  Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| Единица измерения | Процент |
| Определение показателя | Показатель характеризует количество благоустроенных мест массового от­дыха населения (скверы, парки, набе­режные и т.д.) |
| Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется количеством благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные и т.д.).  Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| Наименование показателя | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий |
| Единица измерения |  |
| Определение показателя | Показатель характеризует долю дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий |
| Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется отношением количества дворовых территорий, благоустроенных в течение отчетного года, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, к общему количеству дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году.  Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |

Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий программы приведены в Приложении № 1 к Программе.

**6. Перечень мероприятий Программы**

Муниципальная программа не содержит подпрограмм. Достижение целевых индикаторов и показателей достигается путем реализации следующих мероприятий.

В рамках основного мероприятия 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселка Кшенский» предусматривается разработка и реализация в соответствии с требованиями муниципальной программы, дизайн-проектов, предусматривающих выполнение следующих работ:

а) ремонт дворовых проездов, и (или) обеспечение освещения дворовых территорий, и (или) установка скамеек, и (или) урн, установка бордюров, устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома, ремонт и (или) устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории (минимальный перечень работ по благоустройству);

Минимальный перечень работ по благоустройству реализуется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

б) оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, контейнерных площадок, озеленение территорий, иные виды работ (дополнительный перечень работ по благоустройству). Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству. Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – финансовое и трудовое. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в размере не менее 20 процентов стоимости таких работ. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству подтверждается документально.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как: субботники;

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); участие в строительных работах:

демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, уборка территории;

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Реализация данного мероприятия позволит:

- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан с соблюдением необходимых градостроительных, санитарных норм и правил;

- повысить уровень комфорта проживания с учетом обеспечения доступности маломобильных групп населения;

- обеспечить эффективную эксплуатацию многоквартирных домов;

- снизить физический износ дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов;

- довести техническое и эксплуатационное состояние дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований;

- сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 2 муниципальной программе.

В рамках реализации основного мероприятия 2. «Благоустройство наиболее посещаемых территорий муниципального образования «поселок Кшенский» предусматривается разработка и реализация в соответствии с требованиями настоящей муниципальной программы дизайн-проектов, предусматривающих выполнение работ по благоустройству объектов городской среды, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.

Реализация данного мероприятия позволит повысить качество городской среды, создать безбарьерную среду для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.

В рамках данного мероприятия могут быть реализованы следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков, скверов, бульваров,

- устройство освещения улицы, парка, сквера, бульваров,

- благоустройство набережной,

- благоустройство места для купания (пляжа),

- устройство или реконструкция детской площадки,

- благоустройство территории возле общественного здания (Администрации, Дома культуры, кинотеатры, библиотеки и т.д.),

- благоустройство территории вокруг памятника,

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- обустройство родников,

- очистка водоемов,

- благоустройство пустырей,

- благоустройство центральных площадей,

- благоустройство или реконструкция муниципальных рынков,

- иные объекты.

Перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования поселка Кшенский, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 3 к муниципальной программе.

В рамках реализации дополнительного мероприятия 3. «Выполнение работ по организации благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года» предусматривается заключение с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соглашений о благоустройстве объектов недвижимого имущества, земельных участков и прилегающей территории, границы которой определяются в соответствии с паспортом благоустройства.

В рамках реализации дополнительного мероприятия 4. «Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения собственниками (пользователями) жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков» предусматриваются мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

Перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями, утверждается в соответствии с Приложением 4 муниципальной программе.

Реализация данного мероприятия позволит повысить уровень благоустройства территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В рамках реализации дополнительного мероприятия 5. Мероприятия, направленные на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с правилами благоустройства предусматривается приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с правилами благоустройства, а также внедрение современной системы городской навигации: комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для жителей и посетителей муниципального образования. Включает:

- установление указателей социально значимых объектов

- приведение знаков адресации к единому внешнему виду

- размещение объектов навигации поселка (карты-схемы и др.) с указанием социально-значимых учреждений, предприятий производственного назначения и городского хозяйства, маршрутов движения общественного транспорта и др.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приводится в соответствии с Приложением 10 к муниципальной программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ приведена в Приложении 9.

Перечень основных мероприятий приведен в Приложении 5 к муниципальной программе. План реализации основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении 7 к муниципальной программе.

Доля финансового участия собственников, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству составляет не менее 5%.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ приведен в Приложении 8 к муниципальной программе.

**7. 7. Информация об участии предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы**

В реализации муниципальной программе могут принимать участие предприятия и организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели как субъекты, осуществляющие реализацию мероприятий муниципальной программы.

**8. Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная программа не включает реализацию подпрограмм.

**9. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета поселка Кшенский Советского района Курской области.

Общий объем финансирования программы – 5337,102 тыс. руб., в том числе:

а) по годам реализации:

- 2018 год – 2 267,2 тыс. руб.;

- 2019 год – 3 069,902 тыс. руб.;

- 2020 год – тыс. руб.;

- 2021 год – тыс. руб.;

- 2022 год – тыс. руб.

б) по источникам финансирования в 2018 году:

- федеральный бюджет – 1 775,93448 тыс. руб.;

- бюджет Курской области – 265,36952 тыс. руб.;

- бюджет поселка Кшенский – 225,896 тыс. руб.

в) по источникам финансирования в 2019 году:

- федеральный бюджет – 2 787,038 тыс. руб.;

- бюджет Курской области – 56,878 тыс. руб.;

- бюджет поселка Кшенский – 225,986 тыс. руб.

Предполагается дополнительное привлечение средств внебюджетных источников, в том числе средств юридических лиц и средств собственников помещений. Ресурсное обеспечение приведено в Приложении 6 к муниципальной программе.

**10. Оценка степени влияния выделения дополнительных**

**объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной**

**программы, состав и основные характеристики основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусматривает выделение дополнительных объемов ресурсов.

**11. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы определяется Администрацией муниципального образования «поселок Кшенский» и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:

- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение;

- обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий: подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

- обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

- представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

**12. Анализ рисков реализации муниципальной Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках программы, выделены следующие риски ее реализации.

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

- риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходов населения.

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств бюджетов различного уровня на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы оценивается как умеренный. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных и иных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.

В рамках реализации муниципальной программы может быть выделен риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может привести к не достижению целевых значений по ряду показателей реализации муниципальной программы из-за недостатка или отсутствия необходимого объёма средств, предусмотренных на финансирования мероприятий программы. Для сокращения возможных негативных последствий риска предусмотрены меры по организации целенаправленного мониторинга, в том числе усилению информационной, методической и консультационной поддержки потенциальных участников программы.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

**13. Мероприятия по инвентаризации**

**уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также** **объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с Порядком проведения инвентаризации, установленным муниципальными нормативно-правовыми актами.

По результатам инвентаризации осуществляется заключение соглашений с собственниками (пользователями) жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, владеющими объектами недвижимого имущества и земельными участками об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «поселок Кшенский» (новая редакция), утвержденных решением Собрания депутатов поселка Кшенский Советского района Курской области от 10 августа 2017 года № 233.

**14. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета поселка Кшенский Советского района Курской области запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета поселка Кшенский Советского района Курской области (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

Тfi

Еi = --------- x 100%, где:

Тpi

Еi - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);

Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

, где:

Е степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета поселка Кшенский Советского района Курской области запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат бюджета поселка Кшенский Советского района Курской области запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сfoi - сумма средств бюджета поселка Кшенский Советского района Курской области, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сpoi - установленная муниципальной программой сумма средств бюджета поселка Кшенский Советского района Курской области на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета поселка Кшенский Советского района Курской области в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

, где:

Кро - степень соответствия фактических затрат бюджета поселка Кшенский Советского района Курской области запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы (процентов);

n - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета поселка Кшенский Советского района Курской области, определяется по следующей формуле:

Е

Кеоi = ----------, где:

Кро

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета поселка Кшенский Советского района Курской области;

Кро - полнота использования средств бюджета поселка Кшенский Советского района Курской области на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

4) степень реализации основных мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

М x 100%

ф

СТ = -------------, где:

М

пл

СТ - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

ф

фактически реализованных за отчетный период;

М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

пл

запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  муниципальной программы | Критерий оценки  эффективности реализации  муниципальной программы Кео |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**Подпрограмма 1:** **«Увековечение памяти погибших на территории поселка Кшенский Советского района Курской области при защите Отечества на 2020 - 2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Увековечение памяти погибших на территории поселка Кшенский Советского района Курской области при защите Отечества на 2020 - 2024 годы» |
| Цель подпрограммы | Цель подпрограммы:  увековечение памяти погибших при защите Отечества |
| Задачи подпрограммы | Задача подпрограммы:  - обустройство мест захоронения погибших при защите Отечества;  - восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений;  - нанесение недостающих воинских званий, фамилий и инициалов на мемориальные сооружения воинских захоронений |
| Целевые индикаторы  и показатели подпрограммы | Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:  - количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (единиц)  - количество проведенных восстановительных работ (единиц) количество установленных мемориальных знаков (единиц) |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2020-2024 |
| Ожидаемые  результаты реализации  подпрограммы | восстановление 5 воинских захоронений\*  нанесение на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения 612 имени погибших при защите Отечества\*  установка 5 мемориальных знаков\*  \* показатель подлежит актуализации по мере выявления новых данных об объектах увековечения памяти погибших при защите Отечества, расположенных на территории поселка Кшенский и нуждающихся в проведении восстановления (ремонта, реставрации, благоустройства) |

**1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации подпрограммы**

В настоящее время на территории поселка Кшенский существует проблема поддержания военно-мемориальных объектов в состоянии, достойном памяти погибших при защите Отечества.

На территории поселка Кшенский области имеются воинские захоронения, которые требуют восстановления (ремонта, реставрации, благоустройства).

Важной мерой обеспечения сохранности воинских захоронений является установка на них специального знака, указывающего на то, что это место воинского захоронения, охраняемое государством.

Восстановление нанесенных на воинские захоронения имен воинов, захороненных в них, но не упомянутых на мемориальных сооружениях или иных конструкциях по месту захоронения, также требует решения.

Имена погибших при защите Отечества, установленные в ходе проведения поисковых работ, подлежат нанесению на существующие мемориальные сооружения воинских захоронений.

В соответствии с Законом Российской Федерации 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» ответственность за содержание воинских захоронений на территории Российской Федерации возлагается на органы местного самоуправления. В связи с этим находящиеся в неудовлетворительном состоянии воинские захоронения подлежат восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) органами местного самоуправления.

В настоящее время степень сохранности воинских захоронений оценивается как «неудовлетворительная», что требует проведения работ по их восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству).

В настоящее время состояние воинских захоронений не соответствует должному уровню в связи со следующими обстоятельствами:

- воинские захоронения воздвигалась в послевоенные годы и изготавливалась из недолговечных материалов (гипс, бетон, гранитная крошка);

дефицит местных бюджетов не позволяет осуществлять достаточное финансирование работ по обеспечению восстановления (ремонта, реставрации, благоустройства) воинских захоронений.

Указанные обстоятельства могут повлечь необратимый процесс разрушения свидетельств героического подвига советского народа и, как следствие, необходимость вложения в последующем значительно больших денежных средств на их восстановление.

Подпрограмма «Увековечение памяти погибших на территории поселка Кшенский Советского района Курской области при защите Отечества на 2020 - 2024 годы» (далее - Программа) призвана обеспечить комплексный подход к решению проблемы обустройства мест захоронения останков погибших при защите Отечества, создать условия для их сохранности.

Реализация подпрограммы будет способствовать патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.

Решение проблемы обустройства мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, и восстановления (ремонта, реконструкции, благоустройства) воинских захоронений возможно как непрограммным методом, так и программно- целевым методом.

Однако применение программно-целевого метода позволяет более эффективно решать задачу подпрограммы и минимизировать возможные риски.

Применение программно-целевого метода целесообразно вследствие необходимости разработки и реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий.

Использование программно-целевого метода для восстановления (ремонта, реставрации, благоустройства) воинских захоронений позволяет создать необходимые условия и предпосылки для максимально эффективного управления государственными финансами с учетом бюджетных ограничений в соответствии с приоритетами государственной политики в области увековечения памяти погибших при защите Отечества.

Предусматривается проведение мониторинга хода выполнения мероприятий подпрограммы, а также использование утвержденных критериев отбора поставщиков и подрядчиков проводимых работ в целях повышения эффективности расходования средств.

**2. Основные цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Исходя из основных направлений военно-мемориальной работы в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества, включающей комплекс задач по обустройству мест захоронения погибших при защите Отечества, восстановлению (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений, нанесению недостающих воинских званий, фамилий и инициалов на мемориальные сооружения воинских захоронений.

Решение указанной задачи необходимо в силу сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества. Этот вопрос также требует особого внимания в связи с подготовкой к празднованию 75-й и 80-й годовщин Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

**3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей**

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в области увековечения памяти погибших при защите Отечества и требующих принятия взаимосвязанных решений на региональном уровне власти. Решение поставленной в Программе задачи невозможно осуществить в рамках текущего финансирования.

Реализация мероприятий на региональном уровне предусматривает создание централизованных механизмов их координации, а также формирование системы целевых индикаторов и показателей в указанной сфере.

Реализация программы позволит к концу 2024 года достичь следующих результатов:

нанесения на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения 612 имени погибших при защите Отечества; восстановления 5 воинских захоронений; установки 5 мемориальных знаков.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей; количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (единиц);

количество проведенных восстановительных работ (единиц); количество установленных мемориальных знаков (единиц). Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведены в приложении № 1 к Программе.

**4. Перечень и описание программных мероприятий**

Исходя из анализа сложившейся ситуации, а также поставленной цели и задачи Программой будут реализовываться следующие мероприятия:

- нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения;

- проведение восстановительных работ; установка мемориальных знаков.

В рамках реализации указанных мероприятий предусмотрено участие органов местного самоуправления.

Финансирование мероприятий осуществляется в виде предоставления субсидий бюджету поселка Кшенский за счет средств областного бюджета, предоставляемых на основании соглашений, заключаемых с комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (далее соответственно - субсидии, соглашения).

Итогом реализации мероприятий подпрограммы станет проведение восстановления воинских захоронений, установление мемориальных знаков, обеспечение информативности в целях увековечения памяти погибших защитников Отечества в результате нанесения их имен на мемориальные сооружения воинских захоронений.

В результате проведения работ будет гарантирована сохранность воинских захоронений в неизменном состоянии в среднем на 20 - 25 лет.

Высокая эффективность реализации мероприятий подпрограммы обеспечивается путем:

- взаимодействия Администрации территории поселка Кшенский Советского района с комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области;

- использования современных материалов для ремонтных работ; проведения работ высококвалифицированными специалистами строительных специальностей и при необходимости реставраторами;

- планового характера всего комплекса мероприятий, соблюдения сроков и технологий при проведении работ.

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования приведен в приложении № 5 к Программе.

**5. Срок реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы рассчитана на 2020 - 2024 годы.

**6. Объем бюджетных ассигнований бюджета**

Общий объем финансирования мероприятий на 2020 - 2024 годы составляет 2 200 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 1 900 тыс. рублей; средства областного бюджета: 200 тыс. рублей; средства местного бюджета муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области 100 тыс. рублей. Объемы финансирования по мероприятиям и в целом по Программе могут уточняться в процессе исполнения закона о федеральном бюджете, закона об областном бюджете, решения о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

**7. Описание социальных, экономических и экологических последствий эффективности реализации подпрограммы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели**

Реализация подпрограммы позволит к концу 2024 года значительно улучшить состояние воинских захоронений, расположенных на территории поселка Кшенский Советского района Курской области, укрепить статус воинских захоронений, обеспечить сохранение восстановленных воинских захоронений в хорошем состоянии на протяжении длительного времени.

Реализация подпрограммы не предполагает возникновения экологических последствий.

Совокупный эффект от реализации мероприятий подпрограммы можно рассматривать как сочетание воспитательного, экономического и социального эффектов.

Воспитательный эффект предусматривает формирование уважительного отношения граждан к памяти погибших при защите Отечества, чувства гордости за свою отчизну, а также упрочение статуса России как великой культурной державы, имеющей героическое историческое наследие.

Экономический эффект возникает в результате своевременного выполнения мероприятий подпрограммы, после которых не потребуются государственные расходы на первоочередные мероприятия по обустройству и восстановлению воинских захоронений в течение следующих 20 - 25 лет.

Социальный эффект проявится в воспитании патриотизма у граждан Курской области, особенно у подрастающего поколения и подготовке их к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся финансовые риски, обусловленные отсутствием финансирования подпрограммы или уменьшением, п сравнению с планируемым объемом финансирования, и внешние риски, обусловленные резким стихийными бедствиями и техногенными катастрофами.

**8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств**

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется путем сравнения значений показателей в год окончания ее реализации с их целевыми значениями. При этом результативность каждого мероприятия подпрограммы оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели и степени приближения к этой цели.

Информация об оценке эффективности реализации подпрограммы за отчетный период и в целом за весь период реализации подпрограммы представляется Администрацией поселка Кшенский в комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области в порядке и сроки, установленные Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 02.08.2012 № 680-па.

**9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах**

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, рассчитан исходя из необходимости достижения запланированных целевых показателей и индикаторов подпрограммы.

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, а также за счет средств местных бюджетов.

**10. Система управления реализацией подпрограммой.**

Система управления подпрограммой направлена на достижение поставленных Программой цели, задачи и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Субъектом бюджетного планирования подпрограммы является Администрация поселка Кшенский Советского района, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области. Финансирование подпрограммы производится за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Реализацию подпрограммы осуществляют Администрация поселка Кшенский Советского района, комитет жилищно- коммунального хозяйства и ТЭК Курской области как главный распорядители бюджетных средств.

При необходимости комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы с учетом складывающейся обстановки на территории Курской области в части воинских захоронений, которые требуют восстановления (ремонта, реставрации, благоустройства).

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, муниципальные образования Курской области несут ответственность за реализацию и конечные результаты подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

**11. Контроль за ходом реализации подпрограммы.**

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Оценка реализации подпрограммы производится комитетом жилищно- коммунального хозяйства и ТЭК Курской области за каждый отчетный финансовый год и за весь период реализации подпрограммы.

Администрация поселка Кшенский Советского района предоставляет в комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области:

- ежеквартально, справочную информацию о реализации подпрограммы, включающую данные и финансировании программных мероприятий и освоении выделенных средств;

- ежегодно, отчет о реализации подпрограммы, включающий оценку эффективности реализации подпрограммы за отчетный год.

Отчет о реализации подпрограммы должен содержать: сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный период; сведения о соответствии достигнутых, в результате реализации подпрограммы, индикаторов и показателей, запланированных Программой; информацию о ходе выполнения программных мероприятий; оценку эффективности реализации подпрограммы, производственную в соответствии с методикой, установленной подпрограммы;

меры по повышению эффективности реализации подпрограммы.

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы»

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей, | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Подпрограмма 1: «Увековечение памяти погибших на территории поселка Кшенский Советского района Курской области при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (единиц) | ед. | 612 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество проведенных восстановительных работ (единиц) количество установленных мемориальных знаков (единиц) | ед. | 5 | 1 |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 – 2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| № | Адрес многоквартирного дома |
| 1 | п.Кшенский, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 40 |
| 2 | п.Кшенский, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 49 |
| 3 | п.Кшенский, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 51 |
| 4 | п.Кшенский, ул.Веселая, д. 1 а |
| 5 | п.Кшенский, ул.Веселая, д. 18 а |
| 6 | п.Кшенский, ул.Заводская, д. 1 |
| 7 | п.Кшенский, ул.Заводская, д. 1 а |
| 8 | п.Кшенский, ул.Заводская, д. 14 |
| 9 | п.Кшенский, ул.Заводская, д. 26 |
| 10 | п.Кшенский, ул.Заводская, д. 28 |
| 11 | п.Кшенский, ул.Заводская, д. 44 |
| 12 | п.Кшенский, ул.Заводская, д. 59 |
| 13 | п.Кшенский, ул.Заводская, д. 67 |
| 14 | п.Кшенский, ул.Заводская, д. 9 |
| 15 | п.Кшенский, ул.Калинина, д. 14 а |
| 16 | п.Кшенский, ул.Калинина, д. 16 |
| 17 | п.Кшенский, ул.Кшенская, д. 65 |
| 18 | п.Кшенский, ул.Ленина, д. 38 |
| 19 | п.Кшенский, ул.Пролетарская, д. 47 |
| 20 | п.Кшенский, ул.Свердлова, д. 1а |
| 21 | п.Кшенский, ул.Свердлова, д. 54 |
| 22 | п.Кшенский, ул.Свердлова, д. 55 |
| 23 | п.Кшенский, ул.Свердлова, д. 56 |
| 24 | п.Кшенский, ул.Свердлова, д. 7 |
| 25 | п.Кшенский, ул.Советская, д. 109 |
| 26 | п.Кшенский, ул.Фрунзе, д. 1 |
| 27 | п.Кшенский, ул.Фрунзе, д. 3 а |
| 28 | п.Кшенский, ул.Фрунзе, д. 40 |
| 29 | п.Кшенский, ул.Чапаева, д. 3 |
| 30 | п.Кшенский, ул.Чапаева, д. 4 |
| 31 | п.Кшенский, ул.Широкая, д. 2 |

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы»

Перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования поселка Кшенский, на которых планируется благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование территории | адрес |
| 1 | Центральная площадь перед зданием Администрации Советского района, | Курская область, Советский район, п.Кшенский, ул.Пролетарская |
| 2 | Площадь напротив здания Администрации поселка Кшенский | Курская область, Советский район, п.Кшенский, ул.Свердлова, |
| 3 | Парк отдыха поселка Кшенский | Курская область, Советский район, п.Кшенский, между ул.Свердлова и ул.Пролетарская |
| 4 | Площадь Кирилла и Мефодия | Курская область, Советский район, п.Кшенский, ул.Ленина |
| 5 | Проспект В.М.Клыкова | Курская область, Советский район, п.Кшенский, проспект В.М.Клыкова |
| 6 | Стадион поселка Кшенский | Курская область, Советский район, п.Кшенский, ул.Пролетарская |

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы»

Перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Собственник | адрес |
| 1 | Магазин «Универмаг» | ПО «Советское» | Курская область, Советский район, п. Кшенский, ул.Пролетарская, 50 |
| 2 | Магазин «СКшенскийул» | ПО «Советское» | Курская область, Советский район, п. Кшенский, ул.Ленина |
| 3 | Магазин «Ритуальные товары» | ИП Мальцев С.Ю. | Курская область, Советский район, п. Кшенский, ул.Ленина, 41 |
| 4 | Магазин «Глория» | ИП Кирсанова Е.Н. | Курская область, Советский район, п. Кшенский, ул.Ленина,62 |
| 5 | Нежилое здание для бытового обслуживания населения | ООО «БОН» | Курская область, Советский район, п. Кшенский, ул.Ленина, 43 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответствен  ный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реали  зации | окончания реали  зации |
| I. Основные мероприятия | | | | | | |
| Задачи:  - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов поселка Кшенский;  - создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Кшенский | | | | | | |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселка Кшенский | Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области | 2018 | 2024 | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;  - увеличение площади благоустроенных дворовых территорий;  - увеличение количества населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к ним; |  | - количество благоустроенных дворовых территорий;  - площадь благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;  - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения поселка Кшенский; |
| Задачи: - увеличение количества территорий общего пользования за счет проведения работ по благоустройству  - повышение уровня комфортности проживания населения муниципального образования;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Кшенский | | | | | | |
| 2. Благоустройство наиболее посещаемых территорий муниципального образования «поселок Кшенский» | Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области | 2018 | 2024 | - увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования;  - увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования; |  | - количество благоустроенных территорий общего пользования;  - площадь благоустроенных территорий общего пользования;  - доля благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей численности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве  - площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя поселка Кшенский. |
| II. Дополнительные мероприятия | | | | | | |
| Задачи: - повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Кшенский | | | | | | |
| 3. «Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года» | Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области | 2018 | 2024 | - увеличение количества благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; |  | - количество заключенных соглашений о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией поселка Кшенский; |
| Задачи: - повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения собственниками (пользователями) жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Кшенский | | | | | | |
| 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения собственниками (пользователями) жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков | Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области | 2018 | 2024 | - увеличение количества благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; |  | - количество заключенных соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения собственниками (пользователями) жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков |
| 5. Мероприятия, направленные на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с правилами благоустройства | Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области | 2018 | 2024 | - увеличение количества вывесок и рекламных конструкций в соответствии с правилами благоустройства |  | - количество вывесок и рекламных конструкций в соответствии с правилами благоустройства |
| Подпрограмма 1: «Увековечение памяти погибших на территории поселка Кшенский Советского района Курской области при защите Отечества на 2020 - 2024 годы» | | | | | | |
| Задача:  - обустройство мест захоронения погибших при защите Отечества;  - восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений;  - нанесение недостающих воинских званий, фамилий и инициалов на мемориальные сооружения воинских захоронений | | | | | | |
| 1. Нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения; | Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области | 2020 | 2024 | нанесение на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения 616 имен погибших при защите Отечества |  | - количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (единиц) |
| 2. Проведение восстановительных работ; установка мемориальных знаков. | Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области | 2020 | 2024 | установка 5 мемориальных знаков |  | - количество проведенных восстановительных работ (единиц) количество установленных мемориальных знаков (единиц) |

Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский»

Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы»

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения: ФБ - Федеральный бюджет, КБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2017 год» | Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области | Всего по программе: |  |  |  |  | 5 337,102 |
| В т.ч.: ФБ, КБ |  |  |  |  | 2 843,916 |
| МБ |  |  |  |  | 225,986 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселка Кшенский | Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 2 668,551 |
| ФБ, КБ |  |  |  |  | 2 442,61 |
| МБ |  |  |  |  | 225,941 |
| 2. | Благоустройство наиболее посещаемых территорий муниципального образования «поселок Кшенский» | Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 2 668,551 |
| ФБ, КБ |  |  |  |  | 2 442,61 |
| МБ |  |  |  |  | 225,941 |
| Подпрограмма 1: «Увековечение памяти погибших на территории поселка Кшенский Советского района Курской области при защите Отечества на 2020 - 2024 годы» | | | | | | | | |
|  | Нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения. Проведение восстановительных работ; установка мемориальных знаков. |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 2 200,00 |
|  | ФБ, КБ |  |  |  |  | 2 100,00 |
|  | МБ |  |  |  |  | 100,00 |

Приложение 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы»

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [муниципальной](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | |
| Количество благоустроенных территорий, ед. | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Контрольное событие № 1:  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселка Кшенский |  | Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Контрольное событие № 2:  Благоустройство наиболее посещаемых территорий муниципального образования «поселок Кшенский» |  | Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Кшенский Советского района Курской области в рамках муниципальной программы Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением Администрации Курской области перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Кшенский Советского района Курской области;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Кшенский Советского района Курской области за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации поселка Кшенский Советского района для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое)

заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию поселка Кшенский Советского района (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации Курской области, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета поселка Кшенский Советского района Курской области - Администрации.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт Администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

3.2. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 30 мая 2018 года в порядке и на условиях, определенных соглашением.

3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета поселка Кшенский Советского района Курской области с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

3.5. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.6. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

3.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

3.9. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы»

Нормативная

стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. | | |
| **Минимальный перечень работ по благоустройству** | | | | |
| Ремонт дворового проезда с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром  2000 | без бордюра  1500 | |
| Стоимость наружного освещения (стоимость светильника) | 1 шт. | на крыше дома  10370 | над подъездом дома  323 | |
| Стоимость установки светильника | 1 шт. | 1000 | 500 | |
| Установка скамейки | 1 шт. | 350 | | |
| Стоимость скамейки | 1 шт. | без спинки | | со спинкой |
| 12518 | | 24204 |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 150 | | |
| Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 6239 | | |
| **Дополнительный перечень работ по благоустройству** | | | | |
| Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром  1143 | | |
| Установка стойки велосипедной | 1 шт. | 650 | | |
| Стоимость стойки велосипедной | 1 шт. | 7237 | | |
| Посадка зеленых насаждений: | 1 шт. | 1750 | | |
| - деревьев |
| - кустарника | 700 | | |
| Посев газона | 1 кв. м | 350 | | |
| Создание цветника, стоимость вазона | 1 шт. | 4900 | | |
| **Детская игровая площадка:** |  |  | | |
| качели | 1 шт. | 28939 | | |
| горка | 1 шт. | 67597 | | |
| качалки на пружине | 1 шт. | 19205 | | |
| песочница (малая) | 1 шт. | 17893 | | |
| песочница (большая, дворик) | 1 шт. | 130013 | | |
| домик-беседка | 1 шт. | 54072 | | |
| карусель | 1 шт. | 33240 | | |
| детский спортивный комплекс для младшей возрастной группы | 1 шт. | 95606 | | |
| детский спортивный комплекс для средней возрастной группы | 1 шт. | 198923 | | |
| машинки, паровозики | 1 шт. | 84938 | | |
| **Спортивная площадка:** |  |  | | |
| уличный спортивный тренажер | 1 шт. | 40167 | | |
| Комплекс из турников и шведской стенки | 1 шт. | 94939 | | |

Приложение 10

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы»

**Минимальный перечень**

**работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,**

**с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, входящих в минимальный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории | |
|  | Ремонт дворовых проездов | - | |
|  | D:\мои документы\Благоустройство\2019\фонарь.jpgОбеспечение освещения дворовых территорий | над подъездом | на крыше дома |
|  |  |
|  | Установка скамеек | http://www.argumet.ru/img/banketki/skambet/14.jpg  скамейкаiKKR32Y3A002104_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg | |
|  | Установка урн | http://www.argumet.ru/img/musor1/130.pngC:\Users\Пользователь\Desktop\урна.jpg | |

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,**

**с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, входящих в дополнительный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории | |
|  | Оборудование детских площадок | Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой | 004142-c1-1600h1600_400_400_5_100.jpg |
|  | Горки | 4216-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg  4219-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  |  | Качалки на пружине | 004116-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg  4171-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Песочница большая (дворик) | 4272-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  |  | Песочница малая | 4243-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Домик - беседка | 004307-s1-kartochka-tovara1_400_400_5_100.jpg  4304-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Карусели | 004192-s1-kartochka-tovara-k_400_400_5_100.jpg  004195-c1-kartochka-tovara-k_400_400_5_100.jpg |
|  |  | Детский игровой комплекс | 5106_s1_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg  http://www.argumet.ru/img/detulic/metallnew/13.jpg |
|  | Машинки | 4412-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg  52b.jpg  http://www.argumet.ru/img/detobr/detigr/8.jpg |
|  | Оборудование спортивных площадок | Уличный тренажер | 7529_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg  007503-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg  007540-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
| Комплекс из турников и шведской стенки | 006453_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg  http://www.argumet.ru/img/detobr/detgim/22.jpg |
|  | Устройство автомобильных парковок | Возможна установка велосипедной стойки на автомобильной парковке | 002713_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Озеленение территорий | Вазоны | 001151_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg |

Приложение 11

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы»

**Мероприятия**

**по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями)  земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение 12

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы»

**Мероприятия**

**по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Курской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение 13

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области на 2018 - 2024 годы»

**Порядок проведения инвентаризации уровня**

**благоустройства индивидуальных жилых домов**

**и земельных участков, предоставленных для их размещения**

**на территории поселка Кшенский**

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - Порядок), разработан во исполнение пункта 14 г Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

1.2. Порядок определяет процедуру натурного обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях составления паспортов благоустройства таких индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территориях муниципальных образований области.

1.3. Целью проведения данной инвентаризации является выявление индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, не соответствующих требованиям правил благоустройства, утвержденных в муниципальном образовании, и заключение соглашений с собственниками (пользователями) таких домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года.

2. Термины и определения

2.1. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, – это совокупность мероприятий, направленных на создание на участке комфортной и привлекательной среды для деятельности человека и на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории.

Благоустройство включает в себя работы по преобразованию участка с целью улучшения его функциональности, экологического состояния и внешнего вида.

Создание общей композиции на осваиваемом участке территории осуществляется с использованием мероприятий по благоустройству и озеленению. Озеленение – это совокупность работ, производимых с использованием различных растений для придания ландшафтным объектам эстетического вида.

2.2. Паспорт благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - Паспорт), документ установленной формы, содержащий инвентаризационные данные об индивидуальных жилых домах и земельных участках, предоставленных для их размещения.

3. Порядок проведения инвентаризации индивидуальных жилых домов

и земельных участков, предоставленных для их размещения

3.1. Инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводится администрацией поселка Кшенский.

3.2. По итогам проведения инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, муниципальным образованием составляется паспорт благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3.3. По результатам инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, администрацией поселка Кшенский заключается соглашение с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

4. Порядок разработки и утверждения Паспорта.

Актуализация Паспорта

4.1. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, разработку и актуализацию Паспортов обеспечивает муниципальное образование.

4.2. Паспорт не является основанием для оформления земельных отношений.

4.3. Паспорт разрабатывается по результатам натурного обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

4.4. Паспорт формируется администрацией поселка Кшенский на бумажном носителе и заверяется печатью.

4.5. Создание и актуализация Паспорта:

4.5.1. Новый паспорт разрабатывается:

- в течение одного года после завершения строительства индивидуального жилого дома;

- после разделения существующего земельного участка на несколько земельных участков с присвоением нового адреса;

- объединения (перераспределения) нескольких земельных участков с изменением существующих адресов;

- в случае отсутствия утвержденного Паспорта на индивидуальный жилой дом и земельный участок, предоставленный для его размещения.

4.5.2. Актуализация Паспорта проводится в случае изменения данных об индивидуальном жилом доме и земельном участке, предоставленном для его размещения, указанных в Паспорте.

4.5.3. Создание нового Паспорта или актуализация Паспорта проводится в 30-дневный срок после получения администрацией поселка Кшенский информации о необходимости выполнения работ по созданию нового Паспорта или актуализации Паспорта.

4.6 Срок действия Паспорта составляет 5 лет с момента утверждения. По окончании срока действия Паспорта проводится его актуализация в соответствии с настоящим Порядком.

Приложение

к Порядку проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории поселка Кшенский

Администрация поселка Кшенский

**Паспорт благоустройства индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставленного для его размещения**

Номер паспорта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Классификационный код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( по функциональному назначению земель)

**1. Общие сведения об индивидуальном жилом доме и земельном участке,**

**предоставленном для его размещения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристика |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес расположения земельного участка и индивидуального жилого дома |  |
| 2 | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 3 | Кадастровый номер индивидуального жилого дома |  |
| 4 | Вид права на земельный участок |  |
| 5 | Площадь земельного участка (кв.м) |  |

**2.Характеристика благоустройства индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставленного для его размещения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия по  благоустройству | Наличие/отсутствие | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наличие дорожного покрытия пешеходных дорожек:  - асфальтовое  - щебеночное  - гравийное  - плитами (плитками)  - грунтовое улучшенное  -каменное  -прочие |  |  |
| 2. | Наличие освещения территории |  |  |
| 3. | Наличие озеленения:  - газоны  -кустарники  -деревья  -цветочное оформление  -прочие |  |  |
| 4. | Наличие элементов благоустройства:  -беседки  -скамейки  -игровые (спортивные) формы  -урны  -прочие |  |  |

**3.Уровень благоустройства индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставленного для его размещения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  (адрес) | низкий | средний | высокий | Заключение  (требует благоустройства;  не требует благоустройства;  требует частичного благоустройства) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

Предложения по видам работ по благоустройству индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставленного для его размещения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**